С П И С О К

объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"

с 01.08.19 по 31.08.19

| дата | № ордера | Заказчик | Наименование и объем работ | Адрес производства работ | сведения о принятии | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08.19 | Л-46 | АО «Водоканал» (П: ООО «СтройКрафт») | Капитальный ремонт напорных линий канализации КНС «Лапсары» в границах города Чебоксары (часть трассы в Чебоксарском районе) | ул. Совхозная (с террит. Лапсарского парка) до д.1/1 по ул. Совхозная | Принято | Закрыт с АЛР |
| 01.08.19 | АК-1062 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Гайдара, 7 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АК-413 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | Складской пр., 14 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АК-180 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Л.Комсомола, 62 | Не принято | Замечания |
| 01.08.19 | АК-881 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Асламаса, 30 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | К-59-18 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | пр. Тракторостроителей, 3 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-1015 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | пр. 9-ой Пятилетки, 30 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | К-172-17 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | Эгерский б-р, 48 | Не принято | Замечания |
| 01.08.19 | АЛ-945 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Шумилова, 6 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-106 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Л.Комсомола, 8 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-895 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Хевешская, 30 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АК-360 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Николаева, 25 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-344 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Николаева, ООТ | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | Б/о | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | пр. Базовый, 7 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-316 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | пр. Базовый, 19 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-328 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | Президентский б-р, в р-не парка | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-395 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Репина, 92 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АЛ-408 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Котовского, 17 | Принято | Закрыт |
| 01.08.19 | АМ-358 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. О.Кошевого, 1 | Принято | Закрыт |
| 02.08.19 | АМ-21 | ООО «КТ» | Аварийный ремонт эл/кабеля | пр. Московский, 33/9 (к/т Сеспель) | Принято | Закрыт |
| 02.08.19 | М-80 | ООО «КТ» | Прокладка электрокабеля | От ТП-336 до гаража по ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 9 | Принято | Закрыт |
| 02.08.19 | АЛ-364 | МБУ У ЖКХ и Б (П: АО «Горсвет») | Ремонт эл/кабеля | пл. Республики (в р-не памятника Ленину) | Принято | Закрыт |
| 02.08.19 | АЛ-365 | МБУ У ЖКХ и Б (П: АО «Горсвет») | Ремонт эл/кабеля | Пр-т Ленина (в районе памятника Чапаеву) | Принято | Закрыт |
| 05.08.19 | К-22 | ООО «Компания «Фито-лайн» | Установка рекламной конструкции | Марпосадское шоссе (в р-не д.6) | Принято | Закрыт с АКР |
| 05.08.19 | К-75 | ООО «Коммунальные технологии» | Строительство кабельной линии 0,4 кВ | От ТП-477 до охранной будки (ул. Айзмана, 104/13) | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 05.08.19 | К-76 | ООО «Коммунальные технологии» | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | От ТП-145 ГСК «Магницкого» ( ул. Магницкого ) | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 05.08.19 | К-122 | Афанасьева И.Н | Прокладка канализации | ул. Бажова, д.36 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 05.08.19 | АМ-518 | ЧОУ ВО «Межнациональный гуманитарный-технический институт» | Ремонт эл/кабеля | ул. А.Игнатьева, 8/12 | Принято | Закрыт АМР |
| 06.08.19 | АК-407 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | Декабристов 16 | Принято | Закрыт |
| 06.08.19 | АК-473 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Декабристов, 20 корп. 1 (ввод) | Принято | Закрыт |
| 06.08.19 | Б/о | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Декабристов, 18А | Принято | Закрыт |
| 06.08.19 | АЛ-446 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Чапаева, 24 | Принято | Закрыт |
| 06.08.19 | АЛ-487 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | Эгерский б-р, 7/1 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | К-87 | АО «ГУКС» | Прокладка водопровода к объекту: «Многоквартирный жилой дом» поз.72 | Мкр. «Солнечный» | Принято | Закрыт с АКР |
| 07.08.19 | АК-389 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Шумилова, 31 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-161 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Кадыкова, 19 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-467 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Л.Комсомола, 80 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-1044 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Машиностроителей, 3 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-414 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Мира, 28 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-433 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Николаева, 44-46/1 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-903 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Николаева, 53 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-450 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. И.Франко, 17 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | АК-409 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Гайдара, 10 | Принято | Закрыт |
| 07.08.19 | Б/о | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пер. Якимовский, 13 | Не принято | замечания |
| 08.08.19 | АЛ-266 | МУП «ЧТУ» | Аварийный ремонт КЛ | пр. И.Яковлева, 3 | Принято | Закрыт |
| 08.08.19 | АК-394 | МУП «ЧТУ» | Аварийный ремонт КЛ | ул. Хевешская, 36Г-Эгерский б-р | Принято | Закрыт |
| 08.08.19 | Л-24 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Прокладка эл/кабеля | ул. Ярославская, 25 | Принято | Закрыт |
| 08.08.19 | АЛ-491 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | Президентский б-р, 12 | Принято | Закрыт |
| 08.08.19 | АЛ-918 | ООО «КТ» (П: ООО «Атлантстройторг») | Аварийный ремонт эл/кабеля | ул. Хузангая, 14Б | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | К-165 | ПАО «МТС» ф-л в ЧР -Чувашии | Строительство кабельной канализации | От ТП (ул. Новогородская, 23А) до ТК№62-454 (около д.21/5 по ул. Новогородская) | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-678 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Гражданская 80 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-1058 М-51 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Промышленная, 4/1 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-402 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | б.Миттова, 6 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-472 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | б. Миттова, 5 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-499 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Игнатьева, 6/7 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-126 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. М.Павлова, 11 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АМ-503 | МУП «Теплосеть» (своими силами - газон) | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Московский, 29 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | М-09 | ООО СК «Олимп» | Перенос ВЛ-10 кВ путем прокладки КЛ-10 кВ по ЗУ 21:01:011101:61 | Загородный коттеджный поселок «Тихая слобода» д. Чандрово, ул. Совхозная 42 А от опоры №101 ВЛ-10 кВ №1 «Чандрово» до опоры №1 ПКУ-10 Кв | Принято | Закрыт АМР |
| 09.08.19 | АЛ-456 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Ленина, 18 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-451 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Ильбекова, 4а | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-415 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Николаева, 1-3 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-445 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Петрова, 11 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-280 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. 9-ой Пятилетки, 2/2 | Не принято | Замечания |
| 09.08.19 | АЛ-463 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. 9-ой Пятилетки, 6 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-432 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Хузангая, 30 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-375 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Кукшумская, 17 | Не принято | Замечания |
| 09.08.19 | АЛ-325 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Хузангая, 29 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-505 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | Школьный пр., 4а, 10 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-340 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Мира, 92 | Принято | Закрыт |
| 09.08.19 | АЛ-377 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Мира, 92 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | К-131 | Бакърджиева В.Г. | Прокладка водопровода | ул. Прибрежная, д.12 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-38 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Сеспеля, 19 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-321 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Московский, 8 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-617 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | пр. Московский, между д.2 и 8 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-819 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Водопроводная, 18 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-314 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. К. Иванова, 83 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-115 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Афанасьева, 9 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-895 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Урукова, 2 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-823 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Урукова, 1 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-795 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Урукова, 18 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-535 М-164 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | Московский пр., 43 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-1037 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Пирогова, 28 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-703 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Т.Кривова, 6-8 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-301 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Кривова, 10 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-345 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Гузовского, 24 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-841 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Гузовского, 30 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-33 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Гузовского, 21-23 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-988 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. М.Павлова, 30 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-398 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. М.Павлова, 34-38 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-151 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Эльгера, 16 | Не принято | Замечания |
| 12.08.19 | АМ-405 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. М.Павлова, 21 (территория Пожарной части) | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-617 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. М.Павлова, 48/2 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-982 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. 139 стр.дивизии, 3 (в р-не д/с) | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-221 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Игнатьева, 4 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-1048 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | ул. Лебедева, 25 | Принято | Закрыт |
| 12.08.19 | АМ-621 М-102 | ООО «Коммунальные технологии» | Аварийный ремонт теплотрассы | Московский пр., 9Д | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | М-49 | ООО «ЦентрСтрой» | Прокладка газопровода | От сущ.газопровода, проложенному к жилому дому №11 по ул. Покровская, до жилого дома по ул. Сельская ЗУ 21:01:010103:1697 | Принято | Закрыт АМР |
| 13.08.19 | К-82 | Васильева Л.И. | Прокладка канализации | ул. Фурманова, д.7 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 13.08.19 | К-69 | Васильев И.Н. | Прокладка канализации | ул. Фурманова, д.10 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 13.08.19 | АЛ-179 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | ул. Маршака, 8Б | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АЛ-361 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | ул. Чапаева, 8/2 | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АК-349 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | ул.Фадеева — ул.Магницкого | Не принято | Замечания |
| 13.08.19 | АК-242 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | Складской пр., 16 | Не принято | Замечания |
| 13.08.19 | АК-461 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | Складской пр., 23 (КНС) | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АК-448 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | п. Восточный, 4 | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АК-502 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | Пер. Молодежный, 5/1 | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АЛ-504 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | ул. К.Маркса, 51 | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АЛ-382 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | ул. К.Маркса, 52а-52 | Принято | Закрыт |
| 13.08.19 | АЛ-492 | АО «Водоканал» | Аварийный ремонт водопровода | пр. Мира, 92 | Принято | Закрыт |