# Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики
от 26 июня 2008 г. N 1058
"О целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009-2011 годы"
(с изменениями от 25 февраля 2010 г., 22 февраля 2011 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009-2011 годы" (далее - Программа).

2. Финансирование расходов на реализацию Программы производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.Г.Тимофеев).

| Глава города Чебоксары | Н.И.Емельянов |
| --- | --- |

Утверждена

решением Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 26 июня 2008 г. N 1058

# Целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009-2011 годы"
(с изменениями от 25 февраля 2010 г., 22 февраля 2011 г.)

# Паспорт целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

| Наименование программы | - | целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009-2011 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 г.г.", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100; республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на 2006-2010 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 года N 219 |
| Заказчик Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Основные разработчики Программы | - | отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чувашской Республике (далее - УГИБДД) |
| Цели и задачи Программы | - | обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; обеспечение экологической безопасности дорожного движения; снижение уровня аварийности на дорогах города Чебоксары |
| Срок реализации Программы | - | 2009-2011 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения; повышение уровня профилактической работы с участниками дорожного движения; оказание помощи в обучении учащихся правилам безопасного поведения на дорогах; регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по радио и телевидению; создание высокого уровня безопасности дорожного движения; осуществление контрольно-надзорной деятельности; усиление работы по предупреждению и предотвращению преступлений, совершаемых с использованием транспортных средств; проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и потенциально опасных участках |
| Основные исполнители Программы | - | структурные подразделения администрации города Чебоксары: управление культуры; управление образования; управление здравоохранения и социальной политики; управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике; отдел транспорта и связи; УГИБДД (по согласованию); ФГУП "ГОССМЭП МВД в ЧР"; МУ "УЖКХиБ" |
| Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 112116,47 тыс. рублей: в 2009 году - 38308,82 тыс. рублей; в 2010 году - 19664,6 тыс. рублей; в 2011 году - 54143,05 тыс. рублей. В том числе: из бюджета города Чебоксары - 105841,47 тыс. рублей: в 2009 году - 32758,82 тыс. рублей; в 2010 году - 19339,6 тыс. рублей; в 2011 году - 53743,05 тыс. рублей; из федерального и республиканского бюджетов - 1325,00 тыс. рублей: в 2009 году - 600,00 тыс. рублей; в 2010 году - 325,00 тыс. рублей; в 2011 году - 400,00 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 4950 тыс. рублей: в 2009 году - 4950 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | сокращение числа погибших в ДТП к 2012 году в сравнении с 2007 годом на 29,4%; сокращение количества ДТП с пострадавшими на 30%; снижение количества ДТП с участием детей на 36,2%; снижение количества ДТП по вине пешеходов на 25,6% |
| Организация контроля за выполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары ежегодно к 10 февраля до 2012 года, а отдел транспорта и связи города Чебоксары представляет сводный отчет в постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству ежегодно к 10 марта до 2012 года |

В Программе использованы следующие сокращения:

БДД - безопасность дорожного движения.

ПДД - правила дорожного движения.

ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

УДС - улично-дорожная сеть.

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по Чувашской Республике (статус командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД по Чувашской Республике).

УСО, СМИиМП - управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары.

УО - управление образования администрации города Чебоксары.

УК - управление культуры администрации города Чебоксары.

УЗиСП - управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары.

ОТиС - отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары.

ФГУП ГОССМЭП МВД РФ в ЧР - федеральное государственное унитарное предприятие "Чувашгостранссигнал" государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации в Чувашской Республике.

МУ "УЖКХиБ" - муниципальное учреждение "Управление ЖКХ и благоустройства".

ВФ МАДИ - Волжский филиал Московского автодорожного института.

ВУЗы - высшие учебные заведения города Чебоксары.

АППГ - аналогичный период прошлого года.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

За 2007 год в городе Чебоксары совершено 961 дорожно-транспортное происшествие (АППГ- 866), что на 105 происшествий больше, чем в 2006 году (+11%). Число погибших в них людей составило 51 человек, что на 48% выше (АППГ - 38 чел.), число раненых - 1094 (АППГ - 997) (+10%).

Основную часть дорожно-транспортных происшествий в городе составляет наезд на пешеходов. В 2007 году совершено 573 автонаезда, что составляет 59% от общего их количества (АППГ- 550 - 63%). Из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами произошло 332 или 35% (АППГ - 319 или 37%) происшествий. Основными причинами остаются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, ходьба вдоль проезжей части дороги при наличии тротуара и неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства, зданий и дорожных сооружений. Между тем надо сказать, что увеличение ДТП по вине пешеходов произошло незначительно, что говорит о том, что большую часть прироста ДТП дали водители транспортных средств.

630 или 66% (АППГ - 591 или 68%) дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных в городе Чебоксары, произошли из-за нарушений Правил дорожного движения водителями механических транспортных средств. Значительно увеличилось (с 89 до 130) количество автоаварий, причинами совершения которых явилось нарушение правил проезда пешеходных переходов и неподчинение сигналам светофора (с 13 до 28).

Распределение ДТП в течение суток претерпевает некоторые изменения, однако основной массив аварийности, как и в предыдущие годы, приходится на дневное время суток, а самым "пиковым" является период с 15 до 18 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличивается количество пешеходов на улицах и дорогах.

Снизилось количество ДТП, с мест которых водители скрылись, в 2007 году таких происшествий зафиксировано 220 (АППГ - 228).

Положительная тенденция наметилась в снижении показателей в ДТП с участием детей. В 2007 году совершено 102 ДТП (АППГ - 107).

Анализируя информацию, предоставленную ГИБДД, о состоянии аварийности на автодорогах города, можно сделать вывод, что основной прирост ДТП с тяжелыми последствиями произошел на автодорогах М-7, Вурнарском шоссе, Ядринском шоссе, дороге "Вятка".

Однако обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети города Чебоксары до сих пор не отвечает современным требованиям.

Программа предусматривает финансирование основных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности.

# II. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Целями Программы являются снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, обеспечения экологической безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности на дорогах города, сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2012 году.

Программа рассчитана на 2009-2011 годы.

# III. Система программных мероприятий

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 4 сводных целевых проекта:

совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения;

совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения;

выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено детям и подросткам, как наиболее незащищенным участникам дорожного движения.

# 3.1. Целевой проект "Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения"

Основной целью проекта является повышение эффективности системы безопасности дорожного движения.

В рамках проекта предполагается улучшение системы БДД на городском уровне. Рассмотрение на заседаниях комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения при администрации города Чебоксары вопроса о состоянии аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по предупреждению аварий. Для реализации данного целевого проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| N п./п. | Мероприятия | Ответственные исполни-тели | Сроки проведения мероприятий, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Привлечение высших учебных заведений, занимающихся вопросами безопасности движения транспортных потоков, к решению вопросов путем выдачи заданий студентам на разработку курсовых и дипломных работ по данной тематике | УО, ВУЗы | декабрь | декабрь | декабрь |
| 2. | Привлечение автопредприятий, общественных организаций, автошкол, к решению вопросов безопасности дорожного движения путем внедрения целевых предложений по решению проблемы | ОТиС, УГИБДД | ноябрь | ноябрь | ноябрь |
| 3. | Организация и проведение общегородской постоянно действующей акции "Безопасный город" для достижения взаимопонимания между пешеходами и водителями | УК, УО, УГИБДД | постоянно | постоянно | постоянно |
| 4. | Мониторинг общественного мнения о нарушителях ПДД для проведения профилактических мероприятий, воспитательной работы | УГИБДД, УСО,СМИиМП | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |

# 3.2. Целевой проект "Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения"

Основной целью проекта является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня подготовки водителей транспортных средств.

В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации: регулярных радио и телепередач рекламного и информационного характера по вопросам БДД, выступлений руководителей и специалистов с разъяснением состояния городских мероприятий по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД. Необходимо поставить работу так, чтобы депутаты, известные люди города, популярные артисты, спортсмены, журналисты стали нашими единомышленниками и проводниками политики в области безопасности дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения участников дорожного движения.

Особое внимание в проекте уделяется детям и подросткам, как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.

Предусматривается взаимодействие с органами государственной власти Чувашской Республики по вопросам выполнения мероприятий республиканского уровня, направленных на совершенствование систем обучения, касающихся вопросов БДД.

Для реализации данного целевого проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| N п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объем поэтапного финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения | УСО, СМИиМП, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.1. | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | УСО, СМИиМП | - | - | - | - |
| 1.2. | Организация регулярных телепередач по вопросам информационного сопровождения хода реализации программы | УСО, СМИиМП, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.3. | Опубликование в СМИ серии статей по вопросам информационного сопровождения хода реализации программы | УСО, СМИиМП, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.4. | Разработка планов мероприятий по теме "Культура на дороге". Проведение один раз в квартал культурно-массовых мероприятий по теме, призывающих участников дорожного движения выполнять ПДД | УК, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований "Безопасное колесо", "Красный, желтый, зеленый", "Дорога глазами детей" | УО, УГИБДД | 100,00 | 100,00 | 100,00 | бюджет г.Чебок-сары |
| 1.6. | Проведение семинаров для работников школ и дошкольных учреждений города по профилактике детского дорожного травматизма | УО, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.7. | Обучение детей безопасному поведению на дорогах и улицах в соответствии с разработанными программами в школах и дошкольных учреждениях города | УО, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.8. | Организация обязательных занятий в дошкольных учреждениях по правилам дорожного движения | УО, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.9. | Проведение смотра-конкурса отрядов "Юных инспекторов движения" | УО, УГИБДД | 40,00 | 40,00 | 40,00 | бюджет г.Чебок-сары |
| 1.10. | Разработка и издание учебно-методических пособий для средних школ, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | УО, УГИБДД | 200,00 | 200,00 | 200,00 | бюджет г.Чебок-сары |
| 1.11. | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения образовательных учреждений (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) | УО, УГИБДД | 350,00 | - | - | федеральный и республиканский бюджеты |
| 1.12. | Организация школы "Юных пешеходов" в детских библиотеках, библиотеках - центрах семейного чтения | УК, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.13. | Организация совместных рейдов добровольных дружин автоинспекторов и отрядов ЮИД на пешеходных переходах | УГИБДД, УО | - | - | - | - |
| 1.14. | Строительство автогородков на территории подростковых клубов, координирующих деятельность учреждений по профилактике ДТП | УГИБДД, УО | 200,00 | 250,00 | 300,00 | федеральный и республиканский бюджеты |
| 1.15. | Обеспечение учащихся образовательных учреждений светоотражающими элементами | УО | 50,00 | 75,00 | 100,00 | федеральный и республиканский бюджеты |
| 2. | Укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств | УГИБДД | - | - | - | - |
| 2.1. | Проведение рабочих собраний с водительским составом и ИТР автопредприятий с обсуждением состояния аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбор причин совершения ДТП | УГИБДД | - | - | - |  |
| 2.2. | Организация шефских связей автотранспортных предприятий города с образовательными учреждениями города Чебоксары | ОТиС, УО | - | - | - |  |
| 3. | Работа над совершенствованием системы оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим | УЗиСП, УГИБДД | - | - | - | - |
| 3.1. | Организация телепередач с практическими советами по практике оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП | УЗиСП, УСО, СМИиМП | - | - | - | - |
| 4. | Финансирование расходов, связанных с функционированием органов, осуществляющих организацию мероприятий по безопасности дорожного движения | УГИБДД | - | 4575,6 | 4865,6 | бюджет г. Чебоксары |
|  | Всего по подразделу 3.2 11786,2 тыс. рублей, |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  | 340,0 | 4915,6 | 5205,6 | бюджет г. Чебоксары |
|  |  |  | 600,0 | 325,0 | 400,0 | федеральный и республиканский бюджеты |
| Итого по годам: |  | 940,0 | 5240,6 | 5605,6 |  |

# 3.3. Целевой проект "Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий"

Основной целью данного проекта Программы является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными факторами.

Средством достижения поставленной цели является повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, включающих комплексы мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

Учитывая низкое техническое состояние существующей улично-дорожной сети, существенные сдвиги в проблеме повышения безопасности дорожного движения могут быть достигнуты путем концентрации ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения средств и достижение снижения аварийности, связанной с дорожными условиями.

Поставленная цель определяет необходимость установления приоритетных объектов дорожной сети и очередности проведения на них программных мероприятий. К числу таких объектов относятся участки дорог с высокой плотностью транспортного потока и повышенным уровнем риска возникновения ДТП (потенциально опасные участки).

Для реализации данного целевого проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| N п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объем поэтапного финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Внедрение и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения (приложение N 6 к Программе) | ОТиС, УГИБДД | 9403,82 | 12613,0 | 17953,75 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1. | Подготовка топографической карты города с нанесением очагов ДТП | ОТиС, УГИБДД | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Замена дорожных знаков (приложение N 6 к Программе) | ФГУП "ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 680,00 | 935,00 | 1025,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.2. | Установка дорожных знаков "Внимание дети"; "Ограничение скорости" возле школ и на местах концентрации ДТП на общих щитах, покрытых флуоресцентной пленкой класса DG (приложение N 4 к Программе) | ФГУП "ГоССМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 183,72 | 179,55 | 226,65 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.3. | Установка светофорных объектов с учетом внедрения объектов с обратным отсчетом времени (приложение N 1 к Программе) | ФГУП "ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР", МУ "УЖКХиБ" | 1200,00 | 830,00 | 900,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов (приложение N 5 к Программе) | ФГУП "ГоС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 2564,50 | 5642,00 | 9309,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.5. | Эксплуатация светофорных объектов | ФГУП "ГоС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 64,40 | 91,00 | 125,26 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.6. | Установка дорожных знаков | ФГУП "ГоС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 1365,00 | 1000,00 | 1650,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.7. | Эксплуатация дорожных знаков | ФГУП "ГоС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 1078,20 | 1235,20 | 1383,84 | бюджет г.Чебоксары |
| 1.1.8. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | ФГУП "ГоС СМЭП МВД РФ в ЧР", УГИБДД, МУ "УЖКХиБ" | 2268,00 | 2700,00 | 3334,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 2. | Оборудование искусственных неровностей в соответствии # ГОСТ Р 52605-2006 (приложение N 3 к Программе) | МУ "УЖКХиБ" | 227,00 | 235,00 | 240,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 2.1. | Приведение искусственных неровностей в соответствие с требованиями ГОСТ-Р-52605 | МУ "УЖКХиБ" | 70,00 | 70,00 | 70,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 3. | Выделение отдельной полосы для движения общественного транспорта - Московский пр-кт - Пр.Тракторостроителей - ул.Калинина - Марпосадское шоссе - ул.Привокзальная - ул.Гагарина от пр.Ленина до рынка | УГИБДД (по согласованию), МУ "УЖКХиБ", ОТиС | 50,00 | 50,00 | 50,00 | бюджет г.Чебоксары |
| 4. | Обустройство искусственного освещения по Вурнарскому шоссе, Канашскому шоссе, Ядринское шоссе, ул.Б.Хмельницкого со стороны Карачуры# | УГИБДД | согласно проекта |  |  | федеральный и республиканский бюджеты |
| 5. | Комплексные проверки железнодорожных переездов, обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах | УГИБДД, ОТиС, МУ "УЖКХиБ" | - | - | - | - |
| 6. | Строительство и обустройство стоянок автотранспорта на территориях, прилегающих к предприятиям общественного питания и торговли | ОТиС | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | внебюджетные средства |
| 7. | Разработка схемы нанесения дорожной разметки | МУ "УЖКХиБ", ВФ МАДИ | 300,00 | - | - | бюджет г.Чебоксары |
| 8. | Разработка схемы дислокации дорожных знаков | МУ "УЖКХиБ", ВФ МАДИ | 550,00 | - | - | бюджет г.Чебоксары |
| 9. | Установка ограждений, ограничивающих пешеходные переходы на улицах и дорогах (Приложение N 2 к Программе) | МУ "УЖКХиБ" | 13818,00 | 456,00 | 3021,00 | бюджет г.Чебоксары |
|  | Всего по подразделу 3.3: | 59177,57 | 24418,82 | 13424,00 | 21334,75 | бюджет г.Чебоксары |

Список мест замены дорожных знаков и установки светофорных объектов перечислен в приложениях N 1 и N 4 к Программе. Устранение участков концентрации ДТП на дорогах общего пользования включает в себя: установку "искусственных неровностей", строительство ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть. Список этих объектов указан в приложениях N 2 и N 3 к Программе.

# 3.4. Целевой проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения"

Основной целью проекта является сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения.

В этой сфере приоритетными являются задачи по усилению контроля за скоростными режимами движения, создание системы городского видео наблюдения за участниками дорожного движения. Для реализации данного целевого проекта предлагается выполнение мероприятий, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| N п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объем поэтапного финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка хозяйствующих субъектов по выполнению требований безопасности движения | УГИБДД | - | - | - | - |
| 2. | Проведение профилактических операций "Автобус" | УГИБДД | - | - | - | - |
| 3. | Организация диспетчерской службы на коммерческих маршрутах пассажирского транспорта | ОТиС, Автоперевозчики (по согласованию) | 4950,00 | - | - | внебюджетные средства |
| 4. | Организация работы центра по видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, обеспечение технической возможности для функционирования приборов, работающих в автоматическом режиме по видеофиксации нарушения Правил дорожного движения, расходы на их техническое обслуживание и текущий ремонт, создание программного обеспечения | ОТиС, УГИБДД | 8000,00 | 1000,00 | 21627,1 | бюджет г. Чебоксары |
|  | Всего по подразделу 3.4 35577,1 тыс. рублей, |  | 12950,00 | 1000,00 | 21627,1 |  |
|  | в т.ч.: |  | 8000,00 | 1000,00 | 21627,1 | бюджет г. Чебок-сары |
|  |  |  | 4950,00 | - | - | внебюджетные средства |

# IV. Механизм осуществления Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных результатов, а также взаимодействие с федеральными и республиканскими органами власти.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации города Чебоксары, УГИБДД, ФГУП "ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР", МУ "УЖКХиБ".

К выполнению Программы привлекаются также администрации районов города Чебоксары, коммерческие организации.

# V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников в соответствии с Перечнем мероприятий Программы.

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 112116,47 тыс. рублей:

в 2009 году - 38308,82 тыс. рублей;

в 2010 году - 19664,6 тыс. рублей;

в 2011 году - 54143,05 тыс. рублей.

В том числе:

из бюджета города Чебоксары - 105841,47 тыс. рублей:

в 2009 году - 32758,82 тыс. рублей;

в 2010 году - 19339,6 тыс. рублей;

в 2011 году - 53743,05 тыс. рублей;

из федерального и республиканского бюджетов - 1325,00 тыс. рублей:

в 2009 году - 600,00 тыс. рублей;

в 2010 году - 325,00 тыс. рублей;

в 2011 году - 400,00 тыс. рублей;

из внебюджетных источников - 4950 тыс. рублей:

в 2009 году - 4950 тыс. рублей.

Суммарный экономический эффект от внедрения Программы - от 33275 тыс.руб. до 50000 тыс.руб. ежегодно.

Расчеты общественной экономической эффективности выполнены в соответствии с "Методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП" (Р-03112199-0502-00). Стоимость гибели человека в ДТП принята равной 2375 тыс. рублей, раненого - 41,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объекты финансирования могут быть изменены при формировании проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год с внесением изменений в соответствующий раздел Программы.

# VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы должна способствовать:

снижению тяжести последствий от ДТП;

сокращению числа погибших и раненых в ДТП людей;

повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

росту раскрываемости преступлений сотрудниками ГИБДД;

повышению уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

росту раскрываемости хищений транспортных средств;

обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов;

правовой культуры населения в сфере дорожного движения.

В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2004-2007 годы дала следующие результаты:

| N п./п. | Индикаторы - целевые показатели | Ед.изм. | Факт 2004 | Факт 2005 | Факт 2006 | Факт 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число погибших в ДТП | чел. | 54 | 62 | 38 | 51 |
| 2. | Количество ДТП с пострадавшими | единиц | 741 | 771 | 866 | 961 |
| 3. | ДТП с участием детей | единиц | 88 | 104 | 107 | 102 |
| 4. | ДТП по вине пешеходов | единиц | 342 | 309 | 319 | 331 |

Ожидаемая динамика достижений показателей Программы:

| N п./п. | Индикаторы - целевые показатели (в сравнении с 2007 годом) | Ед. измерения | Цель 2008 | Цель 2009 | Цель 2010 | Цель 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение погибших в ДТП | проценты | 1,96 | 3,92 | 5 | 29,4 |
| 2. | Снижение количества ДТП с пострадавшими | проценты | 6,14 | 9,9 | 10,5 | 30,5 |
| 3. | Снижение количества ДТП с участием детей | проценты | 2,94 | 9,8 | 18,63 | 36,2 |
| 4. | Снижение количества ДТП по вине пешеходов | проценты | 6,34 | 9,37 | 11,78 | 25,6 |

# VII. Контроль за выполнением мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству.

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары ежегодно к 10 февраля до 2012 года, а отдел транспорта и связи города Чебоксары представляет сводный отчет в постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству ежегодно к 10 марта до 2012 года.

# VIII. Перечень основных мероприятий Программы

| N п./п. | Перечень мероприятий Программы | Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Внедрение и эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения | 39970,57 |
| 1.1. | Строительство светофорных объектов (приложение N 1 к Программе) | 2930,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт светофорных объектов (приложение N 5 к Программе) | 17515,50 |
| 1.3. | Эксплуатация светофорных объектов (приложение N 6 к Программе) | 280,66 |
| 1.4. | Установка дорожных знаков (приложение N 6 к Программе) | 4015,00 |
| 1.5. | Установка дорожных знаков типа УЗДП (приложение N 6 к Программе) | 589,92 |
| 1.6. | Замена дорожных знаков (приложение N 6 к Программе) | 2640,00 |
| 1.7. | Эксплуатация дорожных знаков (приложение N 6 к Программе) | 3697,5 |
| 1.8. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки (приложение N 6 к Программе) | 8302,00 |
| 2. | Установка "искусственных неровностей" (приложение N 3 к Программе) Приведение имеющихся "Искусственных неровностей" в соответствие требованиям ГОСТ Р 52605-2006 (подраздел 3.3 пункт 2.1) | 702,00 210,00 |
| 3. | Разработка схем нанесения дорожной разметки и дислокации дорожных знаков | 850,00 |
| 4. | Выделение отдельной полосы движения для общественного транспорта (подраздел 3.3 пункт 3) | 150,00 |
| 5. | Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения (подраздел 3.2) | 2345,00 |
| 6. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности (подраздел 3.4) | 14950,00 |
| 7. | Строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог по г.Чебоксары (приложение N 2 к Программе) | 17295,00 |
|  | Всего: | 76472,57 |

Приложение N 1

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Список мест установки светофорных объектов

| N п./п. | Адрес | Наименование средства технического регулирования | Бюджет г.Чебоксары, тыс. рублей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2009 год |  |  |
| 1. | Остановка общественного транспорта "ул.Ахазова" | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 350,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Перекресток ул.Ярославская - ул.Дзержинского | светофор | 500,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Остановка "Магазин "Шупашкар" по пр.9 Пятилетки | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 350,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2009 год |  | 1200,00 |  |
|  |  | 2010 год |  |  |
| 4. | Остановка "Дорисс Парк" на пр.9 Пятилетки | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 320,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | Перекресток ул.М.Павлова - ул.Гузовского | светофор | 510,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2010 год |  | 830,00 |  |
|  |  | 2011 год |  |  |
| 6. | Перекресток ул.М.Павлова - ул.Эльгера | светофор | 510,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 7. | Ул.Энгельса, в р-не гимназии N 4 | Пешеходный светофор с вызывным устройством | 390,00 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2011 год |  | 900,00 |  |
|  | Всего: |  | 2930,00 |  |

Приложение N 2

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Список 
мест для установки дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог по г. Чебоксары

| N п/п | Адрес | Бюджет г.Чебоксары, тыс. рублей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2009 год |  |
| 1. | Ул.Калинина: - возле ТК "Мега-Молл"; - ост."Чебоксарский трикотаж" | 550 п.м * 3800 = 2090 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Ул.К.Маркса, остановка "Дом торговли" | 100 п.м. * 3800 = 380 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Ул.Гагарина, возле Центрального рынка | 200 п.м. * 3800 = 760 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | Пр.Московский, возле остановок обществ. транспорта "Сеспель", и ул.Афанасьева | 2787 п.м. * 3800 = 10588 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2009 год: | 13818,0 |  |
|  |  | 2010 год |  |
| 5. | Эгерский Бульвар на подходах к остановкам общественного транспорта | 60 п.м. * 3800 = 228 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | Ул.Университетская: - ост.Ул.Ахазова - ост."Кооперативный институт" | 60 п.м. * 3800 = 228 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2010 год: | 456,0 |  |
|  |  | 2011 год |  |
| 7. | Кольцо по ул.Гладкова, напротив вещ. рРынка # "Ярмарка" | 40 п.м. * 3800 = 152 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
| 8. | Пр.Ленина, - ост.сквер Чапаева, Ул.Привокзальная, - ост."Пригородный автовокзал" | 755 п.м. * 3800 = 2869 тыс.руб. | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2011 год: | 3021,00 |  |
|  | Всего: | 17295,00 |  |

Примечание: Ориентировочная стоимость 1 п.м. принята = 3,800 руб.

Приложение N 3

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Список
мест установки технических средств организации дорожного движения "Искусственные неровности" в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

| N п/п | Адрес | Бюджет г.Чебоксары, тыс. рублей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2009 год |  |
| 1. | Ул.Петрова, "Средняя Школа 10" | 20,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Ул.Кривова, возле ДЮСШ | 40,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Ул.К.Иванова, напротив д.87 | 47,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | Ул.Л.Комсомола, напротив дома 44 | 52,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | Ул.Гузовского, возле маг."Природа" | 68,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2009 год: | 227,0 |  |
|  |  | 2010 год |  |
| 1. | Пр.Тракторостроителей, остановки обществ. транспорта: - "Детский мед.центр" - "Лакомка" | 60,0 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Пр.Тракторостроителей, напротив д.101 | 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Пр.И.Яковлева - ул.Кукшумская | 55,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2010 год | 235,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  |  | 2011 год |  |
| 1. | Пр.Мира, напротив д.36 | 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Пр.Мира, напротив д.96 | 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Эгерский бульвар, напротив д.5 | 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | Эгерский бульвар, напротив д.6/37 | 60,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2011 год | 240,0 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Всего: | 702,0 | МУ "УЖКХ и Б" |

Приложение N 4

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Список
мест для установки дорожных знаков "Внимание дети", "Ограничение скорости", возле школ и на местах концентрации ДТП на общих щитах, покрытых флуоресцентной пленкой класса DG

| N п/п | Адрес | Кол-во | Бюджет г.Чебоксары, тыс. рублей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год |  |  |
| 1. | Ул.Гагарина, напротив д.15 | 2 | 23,422 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 2. | Пр-т Ленина: - напротив д.13; - напротив д.44; - напротив д.57; | 2 2 2 | 22,444 22,444 23,242 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 3. | Ул.Лесная, 3 | 2 | 24,040 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 4. | Пр.Мира, 21 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 5. | Пр.9 Пятилетки, 19/37 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 6. | Ул.Кадыкова, 21 | 2 | 23,242 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2009 год: | 16 | 183,722 |  |
|  |  | 2010 год |  |  |
| 7. | Ул.Калинина, напротив д.89 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 8. | Ул.Л.Комсомола, д.44 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 9. | Пр.Мира, напротив д.3, 36; | 4 | 44,888 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 10. | Пр.Тракторостр., напр.д.27 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 11. | Эгерский бульвар напротив д.д.5, 47 | 4 | 44,888 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 12. | Ул.М.Горького, д.2 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2010 год: | 16 | 179,552 |  |
|  |  | 2011 год |  |  |
| 13. | Ул.Гражданская, д.56 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 14. | Ул.Гузовского, напротив д.10 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 15. | Пр.Московский, напротив д.д.3, 11 | 4 | 44,888 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 16. | Ул.М.Павлова, напротив д.24 | 2 | 22,444 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 17. | Ул.Университетская, напротив д.д.10, 33 | 4 | 44,888 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 18. | Ул.Энтузиастов, напротив д.д.3, 24 | 4 | 46,484 | МУ "УЖКХ и Б" |
| 19. | Ул.К.Иванова, д.87 | 2 | 23,060 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Итого за 2011 год: | 20 | 226,652 | МУ "УЖКХ и Б" |
|  | Всего | 52 | 589,926 | МУ "УЖКХ и Б" |

Приложение N 5

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Список 
светофорных объектов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) в 2009-2011 году по г. Чебоксары

| N п./п. | Адрес светофорного объекта |
| --- | --- |
|  | 2009 год |
| 1. | Ул.Воробьевых - Президентский бульвар |
| 2. | Ул.Воробьевых - ул.Ленинградская |
| 3. | Ул.Воробьевых - ул.Ярославская |
| 4. | Ул.Воробьевых - ул.К.Маркса |
| 5. | Ул.К.Маркса - ул.Дзержинского |
|  | Итого в 2009 году - 5 объектов |
|  | 2010 год |
| 1. | Ул.К.Маркса - Дом торговли |
| 2. | Пр.Ленина - Сквер Чапаева |
| 3. | Пр.Ленина - ул.Николаева |
| 4. | Пр.И.Яковлева - ул.Привокзальная |
| 5. | Ул.Энгельса - Средняя школа N 16 |
| 6. | Ул.Гагарина - ул.Петрова |
| 7. | Ул.Гагарина - ул.Энгельса |
| 8. | Ул.Гагарина - ул.Чапаева |
| 9. | ул.Николаева - ул.Энгельса |
| 10. | ул.Николаева - ул.50 лет Октября |
|  | Итого в 2010 году - 10 объектов |
|  | 2011 год |
| 1. | Московский просп. - маг."Столица" |
| 2. | Московский просп. - Респуб. больница |
| 3. | Московский просп. - ул.К.Иванова |
| 4. | Московский просп. - ул.Афанасьева |
| 5. | Московский просп. - пр.М.Горького (Сеспель) |
| 6. | Московский просп. - ул.Кривова |
| 7. | Пр.Яковлева - ул.Пристанционная |
| 8. | Пр.Яковлева - Типография |
| 9. | Пр.Яковлева - пр.Мира |
| 11. | Пр.Яковлева - ул.Хевешская |
| 12. | Пр.Яковлева - ул.Л.Комсомола |
| 13. | Пр.9 Пятилетки - ул.Хузангая |
| 14. | пр.Мира - Комиссионный магазин |
| 15. | пр.Мира - Эгерский бульвар |
|  | Итого: в 2011 году - 15 объектов |

Приложение N 6

к целевой программе "Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Чебоксары на 2009-2011 годы"

# Перечень
работ по внедрению и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения в г. Чебоксары на 2009-2011 г.г.

тыс. рублей

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | цена (тыс.руб) | сумма (тыс.руб.) | кол-во | цена (тыс.руб) | сумма (тыс.руб.) | кол-во | цена (тыс.руб) | сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство светофорных объектов | объект | 3 | 400 | 1200,0 | 2 | 415 | 830 | 2 | 450 | 900 |
| 2. | Капитальный ремонт (реконструкция) светофорных объектов | объект | 5 | 512,9 | 2564,5 | 10 | 564,2 | 5642 | 15 | 620,6 | 9309 |
| 3. | Эксплуатация светофорных объектов | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - светодиодные | объект | 9 | 2,8 | 25,2 | 14 | 3,4 | 47,6 | 19 | 4,08 | 77,52 |
|  | - ламповые | объект | 7 | 5,6 | 39,2 | 7 | 6,2 | 43,4 | 7 | 6,82 | 47,74 |
| 5. | Установка дорожных знаков | штук | 150 | 9,1 | 1365 | 100 | 10 | 1000 | 150 | 11 | 1650 |
| 6. | Замена дорожных знаков | штук | 200 | 3,4 | 680 | 250 | 3,74 | 935 | 250 | 4,1 | 1025 |
| 7. | Установка дорожных знаков типа УЗДП | штук | 16 |  | 183,72 | 15 |  | 179,55 | 21 |  | 226,65 |
| 8. | Эксплуатация дорожных знаков | штук | 3594 | 0,3 | 1078,2 | 3744 | 0,33 | 1235,52 | 3844 | 0,36 | 1383,84 |
| 9. | Нанесение линий горизонт. разметки с краской из них: разметочная продукция | руб. | 35 тыс.кв.м |  | 2268 | 35 тыс.кв.м |  | 2700 | 35 тыс. кв.м |  | 3334 |
|  | Итого: 39970,57 |  |  |  | 9403,82 |  |  | 12613 |  |  | 17953,75 |